АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕСАУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Есаулово

«16»  ноября 2023 г.                                                                                         № 553/1

О заключении концессионного соглашения

на предложенных инициатором условиях в отношении объектов электросетевого хозяйства, предназначенных для передачи электрической энергии и подлежащие реконструкции, находящихся в собственности муниципального образования Есаульский сельсовет Березовского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Есаульского сельсовета Березовского района Красноярского края, утвержденным решением Есаульского сельского Совета депутатов от 06.09.2013 г. № 11-5, на основании протокола подведения итогов рассмотрения заявок о готовности заключения концессионного соглашения по сообщению о предложении инвестора от 15.08.2023 г. № 15/1, лот № 1, руководствуясь Уставом Есаульского сельсовета Березовского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Заключить концессионное соглашение с Обществом с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (ООО «Искра-ЭС»), в отношении объектов электросетевого хозяйства, предназначенных для передачи электрической энергии и подлежащие реконструкции, находящихся в собственности муниципального образования Есаульский сельсовет Березовского района, на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения (от 15.08.2023 г. № 15/1).

2. Полномочия Концедента при заключении концессионного соглашения от имени Муниципального образования Есаульский сельсовет Березовского района Красноярского края осуществляет администрация Есаульского сельсовета, в лице главы Есаульского сельсовета Зайцева Андрея Николаевича, действующего на основании Устава Есаульского сельсовета и решения Есаульского сельского совета депутатов от 08.05.2019 г. № 14-1.

3. В качестве третьей стороны концессионного соглашения участвует Красноярский край, от имени которого выступает первый заместитель Губернатора Красноярского края - председатель Правительства Красноярского края Верещагин Сергей Викторович.

4. Объект концессионного соглашения.

Объектом концессионного соглашения являются объекты электросетевого хозяйства, предназначенные для передачи электрической энергии и подлежащие реконструкции (модернизации), состав и описание которых представлено в приложении № 1 к настоящему постановлению.

Концедент гарантирует, что на момент заключения концессионного соглашения Объект концессионного соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается выписками из ЕГРН.

5. Утвердить условия концессионного соглашения:

5.1. Обязательства Концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции.

5.1.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать (модернизировать) объект концессионного соглашения в соответствии с  приложением № 2 к настоящему постановлению.

5.1.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению.

5.1.3. Концессионер вправе, привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта концессионного соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

5.1.4. Концессионер, обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом, проектную документацию (рабочую документацию), необходимую для реконструкции объекта концессионного соглашения в соответствии со сроками, указанными в приложении № 2 к настоящему постановлению.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту концессионного соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении концессионного соглашения.

5.1.5. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации (рабочей документации) условиям, установленным концессионным соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения.

5.1.6. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию (модернизацию) и ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения в сроки, установленные концессионным соглашением, и использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий по исполнению концессионного соглашения.

5.1.7. Завершение Концессионером работ по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения оформляется подписываемым Сторонами, за исключением Третьей стороны концессионного соглашения, документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения.

5.1.8. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении № 3 настоящего постановления, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 31 декабря 2033 года.

5.2. Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением:

5.2.1. Концессионер обязан на условиях, предусмотренных концессионным соглашением, осуществлять деятельность, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения и иного имущества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

5.2.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, с момента подписания акта приема - передачи объекта концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения.

5.2.4. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

5.2.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, осуществлять бесперебойную подачу электроэнергии потребителям, по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

5.3. Цель и сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

5.3.1. Целями реконструкции (модернизации) и использования (эксплуатации) объекта Соглашения и иного имущества является создание условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, которая направлена на организацию качественного энергоснабжения потребителей.

5.3.2. Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2033 года.

5.3.3. Срок реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения – не позднее 31 декабря 2033 года.

5.3.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов концессионного соглашения и иного имущества – с момента передачи такого объекта концессионного соглашения и иного имущества Концедентом Концессионеру по акту приема-передачи до момента окончания срока действия концессионного соглашения.

5.3.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта концессионного соглашения – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.

5.3.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта концессионного соглашения– в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента окончания срока концессионного соглашения.

5.3.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной концессионном соглашении - с момента передачи объекта концессионного соглашения Концедентом Концессионеру по акту приема-передачи до окончания срока действия концессионного соглашения.

5.4. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых располагается объект концессионного соглашения, который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания концессионного соглашения. Расчет размера арендной платы за пользование земельными участками определен в соответствии с п. 4 ст. 39.7 Земельного Кодекса РФ, приказом Министерства экономического развития РФ от 23.04.2013 № 217, с учетом основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582: размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные для размещения объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, а именно - ставка арендной платы в размере 0,7% от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка в отношении земельных участков предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Расчет годовой суммы арендной платы производится по формуле:

А = Кс x К1,

где:

А - арендная плата за земельный участок (рублей);

Кс - кадастровая стоимость земельного участка (рублей);

К1 - коэффициент, учитывающий ставку арендной платы.

К1= 0,007

Договоры аренды, земельных участков заключаются на срок действия концессионного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация договора осуществляется за счет Концедента.

5.5. В случае, если земельные участки не принадлежат Концеденту на праве собственности, в том числе находятся в собственности третьих лиц, Концедент обязуется осуществить все зависящие от него законные действия, необходимые для обеспечения доступа Концессионера к указанным земельным участкам или предоставления Концессионеру прав
владения и (или) пользования указанными участками в целях обеспечения исполнения Концессионером своих обязательств по концессионному соглашению.

5.6. Концессионер не несет ответственности за неисполнение обязательств по реконструкции (модернизации) Объекта концессионного соглашения, если причиной неисполнения обязательств является нарушение сроков предоставления Концедентом земельных участков, а также в случае не предоставления третьими лицами доступа на принадлежащие им земельные участки.

5.7. Концессионер вправе с согласия Концедента, возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

5.8. Способы обеспечения исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению.

5.8.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных концессионным соглашением. В качестве обеспечения, Концессионером предоставляется безотзывная и непередаваемая банковская гарантия. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков и соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

Банковская гарантия предоставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения концессионного соглашения сроком на 3 (три) года.

Размер банковской гарантии составляет: 10 % от предельного размера расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения.

5.8.2. Концессионная плата не предусмотрена (Концедент не несет расходов на уплату в период срока действия концессионного соглашения установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения объектом концессионного соглашения).

5.9. Порядок и срок возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения, а также фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения указаны в приложении № 6 к настоящему постановлению.

5.10. Обязательства Концедента и (или) Концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением:

5.10.1. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту концессионного соглашения.

5.10.2. Концессионер обязуется осуществлять необходимые действия по подготовке территории, необходимой для осуществления деятельности, установленной концессионным соглашением.

5.10.3. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения в пределах своих полномочий, в соответствии с действующим законодательством.

5.10.4. Концедент обязуется оказывать содействие, а Концессионер обязуется за счет собственных средств обеспечивать выполнение работ по подготовке территории и земельных участков, необходимых для реконструкции объектов, в следующем объеме:

-обеспечение вырубки зеленых насаждений;

-обеспечение сноса временных построек;

-обеспечение вывоза движимого имущества третьих лиц за границы земельных участков;

-обеспечение сноса самовольных построек;

-обеспечение уборки мусора, возникшего до даты передачи земельных участков Концессионеру.

5.11. Концедент имеет право участвовать в финансировании мероприятий по созданию, реконструкции, переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения и (или) иного имущества и иных мероприятий, не указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению, в том числе по проведению капитального ремонта имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения и (или) иного имущества, за счет средств соответствующего бюджета, фонда. Все отделимые и неотделимые улучшения в случае, указанном в настоящем пункте, являются собственностью Концедента.

5.12. Права и обязанности Третьей стороны концессионного соглашения:

5.12.1. Третья сторона концессионного соглашения несет следующие обязанности по концессионному соглашению:

5.12.1.1. установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением;

5.12.1.2. утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением техническим заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения;

5.12.1.3. возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным оглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном оглашении, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

5.12.1.4. иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

5.12.2. Права Третьей стороны концессионного соглашения:

5.12.2.1. предоставление Концессионеру государственных гарантий субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении;

5.12.2.2. иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

5.13. Плановый объем валовой выручки указан в приложении № 5 к настоящему постановлению.

5.14. Основные технико-экономические показатели в отношении объекта концессионного соглашения, указаны в приложении № 1 к настоящему постановлению.

5.15. Задание и основные мероприятия, предусмотренные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий указаны в приложении № 4 к настоящему постановлению.

5.16. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия концессионного соглашения Концессионером, определен без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) и равен: 15 911 325 (пятнадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч триста двадцать пять) рублей 04 копейки без учета НДС.

5.17. Плановые значения показателей деятельности Концессионера приведены в приложении № 3 настоящего постановления.

6. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера, предусмотренных концессионным соглашением, могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия настоящего постановления, направить Обществу с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» проект концессионного соглашения и установить срок его подписания не более 30 (тридцати) календарных дней.

8. Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в официальном печатном издании газете «Вестник Есаульского сельсовета» и размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте администрации www.Есаулово-сельсовет.рф.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

## Глава Есаульского сельсовета                                                                А.Н. Зайцев

- Приложение  № 1

- к постановлению администрации

- Есаульского сельсовета

- от « 16 » ноября 2023 г. № 553/1

Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование | Кадастровый номер | Местонахождение | Технические характеристики | Протяженность | Остаточная стоимость, руб. | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение Трансформаторная подстанция напряжением до 35 кВ | 24:04:6405001:1112 | Российская Федерация, Красноярский край, Березовский район, Есаульский сельсовет, п Есауловка, ул. Поповича, сооружение 1. | Площадь 4,5 кв. метра | - | 17 603,23 | 99 500,00 |
| 2 | Сооружение Сети электрические 35кВ | 24:00:0000000:6002 | Красноярский край, Березовский район, МО "Есаульский сельсовет", в районе д. Терентьево | Провод | 11 248,00 метров | 12 055 434,17 | 12 055 434,17 |

- Приложение № 2

- к постановлению администрации

- Есаульского сельсовета

- от «16 » ноября 2023 г. № 553/1

- Требования к созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения, затраты на реализацию мероприятий

затраты в ценах года начала действия концессионного соглашения и подлежат индексации в соответствии с данными Минэкономразвития до года, в котором предполагается реализация проекта

| № п/п | Мероприятия | Наименование энергообъекта | Всего, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Проведение работ по скосу (вырубка и расчистка территории вокруг подстанции от деревьев), -Нанесения оперативных надписей в соответствии с требованиями нормативных документов, -Проведение работ по очистке и обслуживанию трансформаторов (при необходимости замена) и корпуса ТП, - Модернизация коммерческого учета - установка пункта коммерческого учета (расчетного прибора учета) на стороне 6 кВ на вводе трансформаторную подстанцию, - Модернизация выключателя нагрузки 6 кВ путем его замены на вакуумный выключатель с блоком защиты РЗА на стороне 6кВ, - Модернизация электрических коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ путем их замены на современные. | Сооружение Трансформаторная подстанция напряжением до 35 кВ Кадастровый номер: 24:04:6405001:1112 | 1 335 823,40 |
| 2 | -Проведения работ по вырубке (чистка) просеки от древесной растительности в границах охранной зоны ЛЭП-35кВ, -Модернизация и реконструкция деревянных опор путем их замены на ж/б или опоры из металлоконструкций с нанесением диспетчерских наименований на каждой опоре, -Перетяжка проводов | Сооружение Сети электрические 35кВ (ЛЭП-35кВ) Кадастровый номер: 24:00:0000000:6002 | 14 575 501,64 |

- Приложение № 3

- к постановлению администрации

- Есаульского сельсовета

- от « 16 » ноября 2023 г. № 553/1

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

Плановые значения показателей деятельности Концессионера, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Концессионера

| № п/п | Критерий | Единица измерения | Значения критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Показатели надежности электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Средний индекс частоты прерывания в работе системы электроснабжения (SAIFI) | шт. | 0,1193 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 |
| 1.2 | Средний индекс длительности прерывания в работе системы электроснабжения (SAIDI) | час | 0,2738 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 |
| 1.3 | Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям | % | 3,398 | 3,398 | 3,398 | 3,398 | 3,398 | 3,398 | 3,398 | 3,398 | 3,398 | 3,398 |

- Приложение № 4

- к постановлению администрации

- Есаульского сельсовета

- от « 16 » ноября 2023 г. № 553/1

ЗАДАНИЕ

на мероприятие, реализуемое Концессионером в целях достижения плановых значений деятельности концессионера и показателей развития электросетевого комплекса МО "Есаульский сельсовет" Красноярского края, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока его действия

| № п/п | Наименование показателей и характеристик | Значение показателей и характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие | # Сооружение Трансформаторная подстанция напряжением до 35 кВ # Кадастровый номер: 24:04:6405001:1112 # замена существующих выключателей нагрузки 6 кВ. на вакуумные выключатели с блоком защиты РЗА на стороне 6 кВ., установка пункта коммерческого учета (расчетного прибора учета) на стороне 6 кВ на вводе трансформаторную подстанцию, замена электрических коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ на современные. |
| 2 | Вид работ | Реконструкция (модернизация) |
| 3 | Адрес места расположения объекта реконструкции | Российская Федерация, Красноярский край, Березовский район, Есаульский сельсовет, п Есауловка, ул. Поповича, сооружение 1 |
| 4 | Описание работ | замена существующих выключателей нагрузки 6 кВ. на вакуумные выключатели с блоком защиты РЗА на стороне 6 кВ., установка пункта коммерческого учета (расчетного прибора учета) на стороне 6 кВ на вводе трансформаторную подстанцию, замена электрических коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ на современные. |
| 5 | Задачи | Снижение затрат на эксплуатацию выключателей 35 кВ. Снижение затрат электроэнергии на собственные нужды ПС (уменьшение мощности подогревательных устройств и привода выключателя). Снижение времени (скорости) коммутирования. Повышение пожаробезопасности электрооборудования ПС. |
| 6 | Цели | Повышение надежности электроснабжения потребителей и энергоэффективности работы оборудования ТП 35 кВ. |
| 7 | Стадийность работ | Проектные, монтажные, пусконаладочные работы. |
| 8 | Особые условия реконструкции | Объект модернизации находится на территории закрытого административно-территориального образования. Работы проводятся в действующей электроустановке. |
| 9 | Содержание работ | Проектирование. Закупка и поставка оборудования. Демонтаж масляных выключателей, приборов учета, электрических коммутационных аппаратов. Выполнение монтажных работ. Выполнение пуско-наладочных работ. |
| 10 | Требования к технологии, режиму работы объекта | Технология производства работ в соответствии с проектной документацией. Режим работы объекта – круглосуточно. При проведении работ, требуется проведения мероприятий по вырубке (чистка) просеки от древесной растительности в границах охранной зоны ЛЭП-35кВ. |
| 11 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Отсутствуют |
| 12 | Требования к техническим решениям | Отсутствуют |
| 13 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
| 14 | Требования к решениям по противопожарной безопасности | В соответствии с действующим законодательством |
| 15 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующим законодательством |
| 16 | Требования к выполнению проектно-изыскательских работ | Отсутствуют |
| 17 | Срок начала реализации мероприятий | 2024г. |
| 18 | Срок ввода реконструируемых мощностей в эксплуатацию | 2033г. |
| 19 | Срок вывода реконструируемых мощностей из эксплуатации | Не предусмотрен |

ЗАДАНИЕ

на мероприятие, реализуемое Концессионером в целях достижения плановых значений деятельности концессионера и показателей развития электросетевого комплекса МО "Есаульский сельсовет" Красноярского края, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока его действия

| № п/п | Наименование показателей и характеристик | Значение показателей и характеристик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие | # Реконструкция распределительной сети с применением современных технологий и материалов. (переход с неизолированного провода на СИП, замена деревянных опор на ж/б или опоры из металлоконструкций с нанесением диспетчерских наименований на каждой опоре - количество опор под замену 121 шт.,) |  |
| 2 | Вид работ | Реконструкция (модернизация) |  |
| 3 | Адрес места расположения объекта реконструкции, мощность | Сооружение Сети электрические 35кВ Кадастровый номер: 24:00:0000000:6002 | Красноярский край, Березовский район, МО "Есаульский сельсовет", в районе д. Терентьево |
| 4 | Описание работ | Проектирование. Выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение пусконаладочных работ. |  |
| 5 | Задачи | Снижение эксплуатационных затрат. Снижение потерь электрической энергии. Увеличение пожаробезопасности. |  |
| 6 | Цели | Повышение надежности работы оборудования и надежности электроснабжения потребителей запитанных от Сети электрической 35кВ. |  |
| 7 | Стадийность работ | Проектные, монтажные, пусконаладочные работы. |  |
| 8 | Особые условия реконструкции | Объект находится на территории лесополосы - требуется проведения работ по вырубке (чистка) просеки от древесной растительности в границах охранной зоны ЛЭП-35кВ. Работы проводятся на высоте. |  |
| 9 | Содержание работ | Проектирование. Закупка и поставка оборудования. Выполнение монтажных работ. Выполнение пуско-наладочных работ. |  |
| 10 | Требования к технологии, режиму работы объекта | Режима работы объектов – круглосуточно. Технология производства работ в соответствии с проектной документацией. |  |
| 11 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Отсутствуют |  |
| 12 | Требования к техническим решениям | Отсутствуют |  |
| 13 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |  |
| 14 | Требования к решениям по противопожарной безопасности | В соответствии с действующим законодательством |  |
| 15 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующим законодательством |  |
| 16 | Требования к выполнению проектно-изыскательских работ | Отсутствуют |  |
| 17 | Срок начала реализации мероприятий | 2024г. |  |
| 18 | Срок ввода реконструируемых мощностей в эксплуатацию | 2033г. |  |
| 19 | Срок вывода реконструируемых мощностей из эксплуатации | Не предусмотрен |  |

- Приложение № 5

- к постановлению администрации

- Есаульского сельсовета

- от « 16» ноября 2023 г. № 553/1

Объем необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках рассматриваемого Соглашения

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановый объем валовой выручки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подконтрольные расходы | 471,30 | 475,44 | 479,63 | 483,85 | 488,11 | 492,40 | 496,73 | 501,11 |  | 505,52 |  | 509,96 |
| неподконтрольные расходы | 1 182,53 | 1 165,65 | 1 140,74 | 1 124,05 | 1 107,37 | 1 090,70 | 1 074,03 | 1 057,38 |  | 1 040,74 |  | 1 024,10 |
| НВВ | 1 653,83 | 1 641,09 | 1 620,36 | 1 607,90 | 1 595,47 | 1 583,10 | 1 570,77 | 1 558,49 |  | 1 546,25 |  | 1 534,06 |

Приложение № 6 к постановлению администрации Есаульского района от « 16 » ноября 2023 г. № 553/1

Порядок и срок возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, а также фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики и не возмещенных ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения

- В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения.

- Возмещение расходов Концессионера на создание и реконструкцию объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации производимой электрической энергии, по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

Возмещение производится Концедентом за счет бюджетных средств местного бюджета на расчетный счет Концессионера в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня получения Концедентом требования от Концессионера о возмещении расходов на реконструкцию объекта Соглашения.

- Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, дают право продлить срок действия настоящего Соглашения на срок не более 5 (пяти) лет.

Срок возмещения расходов Концессионера при условии не продления срока действия настоящего Соглашения не может превышать 2 (два) года.

4. Возмещение расходов Концедентом Концессионеру при досрочном расторжении Соглашения подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания акта с указанием расчета по каждому из построенных и реконструированных объектов Соглашения. Наличие разногласий в отношении подлежащих возмещению Концессионеру расходов отдельных объектов Соглашения не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по расходам в отношении остальных объектов Соглашения.

5. По соглашению Сторон срок выплаты подлежащих возмещению Концессионеру расходов при досрочном расторжении может быть увеличен.

6. При выполнении Концессионером работ по созданию и реконструкции объекта настоящего Соглашения надлежащего качества, соответствующих требованиям, установленным настоящим Соглашением и не завершенных на дату прекращения действия Соглашения по истечению срока действия или при его досрочном расторжении, соответствующие затраты Концессионера подлежат компенсации, а результат фактически завершенных работ передается Концеденту на основании акта приема-передачи.